Codex Monitor

P0 级修复优化设计

Latest Repository Audit + Execution Profile + Install Resilience

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 仓库 | Super-YYQ/codex-Monitor |
| 审查分支 | main |
| 最新审查基线 | cdca944837222638ef96d5bb0eafb8da52ce3d5a |
| 文档版本 | v3.0 / P0 Hardening |
| 文档日期 | 2026-09-10 |
| 本轮范围 | 最新仓库复审；AutoAnchor 模型/思考等级强校验；Anchor 审计；Install 瞬时网络失败恢复；Status Execution Profile |
| 目标 | 完成后作为 v0.9.x Beta Release 前的发布阻断级修复与验收基线 |

用途：可直接交给 Codex / Claude Code 按 Ticket 顺序实现

# 1. 执行摘要

截至本次审查，CQK-021~035 已经通过 PR 合并到 main。上一轮指出的 Lease/Poll 时序、自定义 ConfigFile、LOCAL_ONLY Durable Claim、Global Backoff maintenance、Status 中文面板、Task ExecutionTimeLimit、Secret Scan、Ruleset 等问题已基本完成修复。当前项目已经从“脚本型工具”进入具备发布工程、分布式副作用保护、状态诊断与跨 PowerShell 版本测试的 Beta 产品阶段。

本轮不再继续扩展 AutoAnchor 触发方式，而是集中解决“无人值守执行是否可验证、可审计、可恢复”三个核心问题。其中用户近期实际遇到的两个问题——AutoAnchor 模型/思考等级只做格式校验，以及 install 第一次网络探测偶发失败、第二次立即成功——都应从普通优化升级为发布阻断级修复。

P0 定义 这里的 P0 不是指项目当前必然崩溃，而是指：在 AutoAnchor 具备主动模型调用能力的前提下，如果无法在安装/应用配置/真正调用前证明执行配置有效，或同一次调用无法形成唯一、可信的审计记录，就不应把该功能作为可长期无人值守的 Beta 能力发布。

# 2. 最新 main 审查结果

| 项目 | 最新状态 | 结论 |
| --- | --- | --- |
| CQK-021 Lease/Poll | 完成 | 默认 TTL 已提升并有关系校验，Leader flapping 基线问题关闭 |
| CQK-022 ConfigFile | 完成 | Install/Apply → VBS → Runner 使用同一配置路径 |
| CQK-023 Local Claim | 完成 | LOCAL_ONLY 已在 exec 前创建 durable CLAIMED |
| CQK-024 Backoff maintenance | 完成 | 本地退避时仍维护 Lease，并补发 pending global marker |
| CQK-025~030 Status | 完成 | 中文诊断面板、Assessment、Golden 输出、PS5.1/7 兼容已落地 |
| CQK-031 Task runtime budget | 完成 | queryTimeout 有上限，ExecutionTimeLimit 从配置派生 |
| CQK-032 Task 描述 | 完成 | 根据有效 mode 动态描述 MonitorOnly/AutoAnchor |
| CQK-033 Secret Scan | 完成 | 不再整目录排除 tests，仅豁免明确 synthetic fixture |
| CQK-034 Ruleset | 完成 | main-protection 已启用，含 5 个 required checks |
| CQK-035 Release build | 开发完成 | 可复现 ZIP/SHA256 工具已具备；正式 Release 仍等待实机 soak |

因此本轮设计以最新代码为基线，不重复修复 CQK-021~035。新增工作编号从 CQK-036 开始。

# 3. 本轮 P0 问题总览

| 编号 | 问题 | 风险 | 目标 |
| --- | --- | --- | --- |
| P0-01 | AutoAnchor 审计存在双写可能 | 同一次模型调用在 History/Outbox 中形成两条记录，统计与审计失真 | Single Writer + Invocation ID |
| P0-02 | 模型/思考等级只做格式校验 | 合法形状但不存在的模型可通过安装，直到真正执行才失败 | 基于本机 Codex 的强语义校验 |
| P0-03 | Install/Apply 未把 Execution Profile 作为强门禁 | 错误配置可进入计划任务 | AutoAnchor enabled 时阻塞安装/应用 |
| P0-04 | 真正 Anchor 前不重新校验 Profile | 安装后模型/权限变化仍可能进入 Claim | Runtime Gate 必须在 Claim 前 |
| P0-05 | 日志仅记录配置值，不足以证明有效执行配置 | 留空时不知道最终使用什么；审计语义含糊 | configured/effective/provider/source |
| P0-06 | Anchor 计数只记录 count/lastAnchorAt | 失败与成功混为“已执行” | attempt/success/failure 分离 |
| P0-07 | Quota/Install 错误分类与 Retry 策略分散 | Install 对瞬时网络抖动过于敏感 | 统一 errorKind + bounded retry |
| P0-08 | Status 尚不能证明当前模型/思考等级有效 | 只能看到配置或“沿用 CLI 默认” | Execution Profile 状态区 |

# 4. P0-01：AutoAnchor Audit Single Writer

当前 AutoAnchor 模块在内部已经直接写入 Outbox/History；返回事件后，Runner 又会把 ANCHOR_EXECUTED / ANCHOR_ABORTED 当作 significant event 再写一次。该问题不会导致模型重复调用，但会造成审计记录重复，并可能污染日汇总和远程历史。

当前：
AutoAnchor
  ├─ codex exec
  ├─ Write-OutboxEvent
  ├─ Write-HistoryEvent
  └─ return ANCHOR_EXECUTED
              ↓
            Runner
              ↓
       significant events
              ↓
       Write-OutboxEvent
       Write-HistoryEvent

目标：
AutoAnchor = 业务执行 + 返回事件
Runner     = 唯一 Event Persistence Owner

## 4.1 新增 anchorInvocationId

一次模型调用可能由多个 reset/schedule trigger 合并触发，因此不能简单把某个 trigger eventId 当作模型调用 ID。应为一次物理 codex exec 创建独立的 anchorInvocationId。

{
  "event": "ANCHOR_EXECUTED",
  "anchorInvocationId": "anchor-20260910T134500-4f8d2a",
  "triggerEventIds": [
    "reset-event-a",
    "reset-event-b"
  ]
}

AutoAnchor 不再直接 Write-OutboxEvent / Write-HistoryEvent。

Runner 对每个 Anchor Invocation 只持久化一次。

Local History、Outbox、Remote History 使用同一个 anchorInvocationId。

多个 trigger claim 允许映射到同一个 invocation，但 invocation audit 只能有一条。

# 5. P0-02：Execution Profile 强语义校验

当前对 codex.autoAnchor.model / reasoningEffort 的校验只验证字符串是否安全。例如带空格的 "gpt-5.6 luna" 会在 Install 阶段被正确拒绝，但 "model-that-does-not-exist" 只要符合字符规则仍可通过，真正失败要等到几小时后 codex exec。对于无人值守主动调用，这是不够的。

设计原则 不维护静态模型白名单；以“这台机器上当前安装的 Codex CLI + 当前账号 + 当前 Provider 实际返回的模型目录”为准。

## 5.1 三层校验

| 层级 | 校验内容 | 失败时机 |
| --- | --- | --- |
| L1 静态格式 | 字符长度、安全字符、无 shell 注入 | Load-Config / Preflight |
| L2 模型目录 | model 是否存在于当前 model/list | Install / Apply / Runtime |
| L3 Reasoning | reasoningEffort 是否在目标模型 supportedReasoningEfforts | Install / Apply / Runtime |

示例：

"model": "gpt-5.6 luna"
→ L1 失败（空格）
→ Installed: NO

"model": "syntactically-valid-but-does-not-exist"
→ L1 通过
→ L2 model/list 不存在
→ Installed: NO
→ codex exec = 0

model 正确 + effort 不支持
→ L3 失败
→ Installed: NO
→ codex exec = 0

# 6. Codex Execution Profile Resolver

新增统一模块：scripts/codex-profile.ps1。建议把 app-server 读取能力扩展为三个只读能力：

Codex app-server
  ├─ account/rateLimits/read  -> Quota
  ├─ config/read              -> 有效配置
  └─ model/list               -> 当前模型目录 + reasoning capabilities

## 6.1 Profile 数据结构

{
  "configuredModel": "xxx",
  "configuredReasoningEffort": "low",

  "effectiveModel": "xxx",
  "effectiveReasoningEffort": "low",
  "modelProvider": "openai",

  "modelSource": "explicit|codex-config|catalog-default",
  "reasoningEffortSource": "explicit|codex-config|model-default",

  "supportedReasoningEfforts": ["low","medium","high"],

  "validation": "VALID|INVALID|UNAVAILABLE",
  "validationReason": null,
  "validatedAt": "2026-09-10T13:45:00+08:00"
}

## 6.2 解析优先级

| 字段 | 优先级 |
| --- | --- |
| Model | 1) codex.autoAnchor.model；2) config/read.model；3) model/list 默认模型 |
| Reasoning | 1) codex.autoAnchor.reasoningEffort；2) config/read.model_reasoning_effort；3) 目标模型 defaultReasoningEffort |
| Provider | config/read / 当前 app-server 上下文，必须与 exec 使用同一环境 |

Profile 必须在与真正 codex exec 相同的 Codex 环境中解析。尤其要注意 Provider、工作目录和环境变量一致性，避免 Preflight 读取到一套配置，实际 Anchor 又因为配置 layering 使用另一套配置。

# 7. P0-03：Install / Apply Config 强门禁

强语义校验并非所有模式都必须阻塞。门禁只在 AutoAnchor 真正 armed 时成立。

| 场景 | 模型/effort 错误 | 行为 |
| --- | --- | --- |
| mode=MonitorOnly | 存在 | 仅警告，不阻塞只读安装 |
| mode=AutoAnchor + enabled=false | 存在 | 仅警告；当前不执行模型 |
| mode=AutoAnchor + enabled=true | 存在 | 强阻塞 Install / Apply |
| AutoAnchor enabled + Profile 无法验证 | UNAVAILABLE | 强阻塞；Fail Closed |

Install / Apply:
Config format
    ↓
Codex CLI available
    ↓
AutoAnchor armed?
   ├─ NO  -> Profile warning only
   └─ YES -> Resolve Execution Profile
                ↓
         VALID / INVALID / UNAVAILABLE
                ↓
        VALID -> 继续
        其他  -> BLOCK

Apply Config 失败时必须保持原有计划任务配置不变，不能出现“新配置校验失败但计划任务已经部分更新”的状态。

# 8. P0-04：Runtime Profile Revalidation 必须在 Claim 前

Install 时合法不代表未来仍合法：CLI 升级、模型下线、账号权限、Provider、Reasoning 支持档位均可能变化。因此每次真正准备 AutoAnchor 时必须重新校验。

Test-ShouldAnchor
      ↓
Resolve Execution Profile (LIVE)
      ↓
VALID ?
  ├─ NO -> ANCHOR_PROFILE_INVALID / UNAVAILABLE
  │       不 Claim
  │       不 codex exec
  │       下次轮询可重新验证
  │
  └─ YES
       ↓
   Claim event(s)
       ↓
  Lease Revalidate
       ↓
    codex exec

关键顺序 Profile validation 必须位于 Claim 之前。否则配置错误/模型目录临时不可读时会先占用一个确定性的 reset/schedule event，即使实际从未调用模型，该事件也可能失去再次处理机会。

# 9. P0-05：执行日志与审计 Profile

现有 anchorInfo 中的 model/reasoningEffort 更接近“配置透传值”，并不能说明留空时真正准备使用的默认值。新审计应同时保存 configured 与 effective。

anchor: {
  configuredModel: null,
  configuredReasoningEffort: null,

  effectiveModel: "xxx",
  effectiveReasoningEffort: "medium",
  modelProvider: "openai",

  modelSource: "codex-config",
  reasoningEffortSource: "model-default",

  profileValidation: "VALID",
  profileValidatedAt: "...",

  execExitCode: 0,
  verified: true,
  startedAt: "...",
  endedAt: "...",
  durationSecs: 6
}

建议使用 effectiveModel/effectiveReasoningEffort，而不是 actualModel。除非 Codex 执行结果明确回传服务器实际采用的模型，否则我们能够可靠证明的是“调用前解析并验证的有效执行配置”。

## 9.1 三边一致

runtime/logs：Write-RunnerLog 必须传入 Anchor 对象。

local history：同一 invocation 的 Anchor Profile 与 runtime log 一致。

remote history：由 Outbox 推送，同一 anchorInvocationId、同一 Profile。

# 10. P0-06：Anchor Accounting 重构

当前 anchors.count 与 lastAnchorAt 无法区分尝试、失败和成功。新模型必须同时保留“防止无限重试”与“真实展示结果”。

anchors = {
  day: "2026-09-10",

  attemptCount: 3,
  successCount: 2,
  failedCount: 1,

  lastAttemptAt: "...",
  lastSuccessAt: "..."
}

| 情况 | attempt | success | failed | lastSuccessAt |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Profile 校验失败（未启动 exec） | 不变 | 不变 | 不变 | 不变 |
| codex exec 已启动但失败 | +1 | 不变 | +1 | 不变 |
| codex exec 成功 + verify 成功 | +1 | +1 | 不变 | 更新 |
| exec 成功但 verify 失败 | +1 | 不变或按定义处理 | +1 | 不更新 |

Daily Cap 建议继续按 attemptCount 限制，而不是 successCount，防止网络/服务故障时无限真实调用。

# 11. P0-07：错误分类统一

目前 Quota Client 可能先给出 PROTOCOL_ERROR，Runner 又通过错误文本 regex 重新判断是否为网络错误。Install、Runner、Status 各自推断会导致策略漂移。应让底层客户端产生稳定 errorKind 与 retryable。

| errorKind | 示例 | retryable |
| --- | --- | --- |
| NETWORK_ERROR | error sending request / DNS / reset / refused / unreachable | true |
| TIMEOUT | JSON-RPC wait timeout | true |
| EOF | app-server 连接异常结束 | true |
| AUTH_ERROR | 401/403/not logged in | false |
| RATE_LIMITED | 429 / rate limit reached | false |
| SCHEMA_UNKNOWN | 协议结构无法识别 | false |
| SETUP_ERROR | Codex 不存在 / 本地配置不可用 | false |
| PROFILE_INVALID | 模型不存在 / effort 不支持 | false |
| PROFILE_UNAVAILABLE | 无法读取 model/list/config/read | 通常 true，但 Runtime Fail Closed |
| PROTOCOL_ERROR | 其余非网络协议错误 | false |

上层只看 errorKind/retryable，不再重复维护多个字符串正则。

# 12. Install 瞬时网络失败：有界重试设计

用户实际出现了第一次 install 报 app-server -32603 / error sending request，随后立刻再次点击 install 成功。这更符合瞬时网络/代理故障，而不是文件覆盖损坏。当前 Install 一次 Probe 失败就阻塞，因此对偶发抖动过于敏感。

Install Quota Probe

Round 1
  ├─ Proxy attempt（若配置）
  └─ Direct fallback
          ↓
    retryable failure?
       ├─ NO -> 立即失败
       └─ YES
            ↓
         等待 2 秒
            ↓
Round 2
  ├─ Proxy attempt
  └─ Direct fallback
          ↓
        成功 / 失败
          ↓
       结束（绝不 Round 3）

| 错误 | Install Retry |
| --- | --- |
| NETWORK_ERROR | 重试 1 轮 |
| TIMEOUT | 重试 1 轮 |
| EOF | 重试 1 轮 |
| AUTH_ERROR | 不重试 |
| PROFILE_INVALID | 不重试 |
| SCHEMA_UNKNOWN | 不盲目重试 |
| RATE_LIMITED | 不重试 |

上限 Install 最多 2 个 Round。如果配置了 keeper proxy，每个 Round 内部最多是 Proxy + Direct fallback，因此总低层尝试最多 4 次，绝不能出现第 5 次。

# 13. Install 统一中文 Preflight

Codex Quota Keeper - 安装检查
============================================================

【配置文件】
  配置格式        : [正常]

【Codex CLI】
  CLI             : [正常] 已找到

【AutoAnchor 执行配置】
  配置模型        : xxx
  配置思考等级    : low
  解析模型        : xxx
  解析思考等级    : low
  当前 Provider   : openai
  模型校验        : [正常]
  等级校验        : [正常]

【额度接口】
  第一次检测      : [注意] 网络连接失败
  自动重试        : 2 秒后重试
  第二次检测      : [正常] 成功
  连接方式        : Proxy

【计划任务】
  安装状态        : [正常] 已注册

============================================================
安装完成

默认输出应给用户中文结论；原始 app-server 错误放到 Detailed/日志中，不再把长英文协议错误作为主界面唯一信息。

# 14. P0-08：Status Execution Profile

现有中文 Status 框架无需重构，只在 AutoAnchor 区扩充 Execution Profile。普通 status.cmd 保持默认轻量，不强制每次联网；status -Live 才实时刷新 model/list/config/read/rateLimits。

【AutoAnchor 自动锚定】
  功能状态        : [注意] 已开启（Experimental）
  工作模式        : 每日定时

  配置模型        : 未指定
  配置思考等级    : 未指定

  解析模型        : xxx
  解析思考等级    : medium
  当前 Provider   : openai

  模型来源        : Codex CLI 默认配置
  等级来源        : 模型默认
  模型校验        : [正常]
  等级校验        : [正常]
  支持思考等级    : low / medium / high

  最近校验        : 2026-09-10 13:30

  今日尝试        : 2 / 6
  今日成功        : 2
  今日失败        : 0
  上次成功        : 2026-09-10 10:02

## 14.1 Profile Cache

runtime/execution-profile.json
{
  "effectiveModel": "...",
  "effectiveReasoningEffort": "...",
  "modelProvider": "...",
  "validation": "VALID",
  "validatedAt": "..."
}

status.cmd：读取最近一次安全缓存，不因为打开状态页额外联网。

status -Live：实时重新读取 Profile + Quota，并更新内存展示；是否落缓存可采用只写安全白名单。

Install/Apply：Live 强校验。

真正 AutoAnchor：Live 强校验，失败则不 Claim、不模型调用。

# 15. App-Server 客户端重构建议

现有 quota-client.ps1 已经具备 Session/initialize/wait/stop 的能力。不要复制三套客户端，建议抽出通用 JSON-RPC 会话层：

app-server-client.ps1

Start-CodexAppServerSession
Initialize-CodexAppServer
Invoke-CodexAppServerRequest
Stop-CodexAppServerSession

高层：
Invoke-CodexRateLimitsRead
Invoke-CodexConfigRead
Invoke-CodexModelList

这样 Timeout、Proxy 环境、敏感信息脱敏、Error Classification、Process teardown 只维护一份。

## 15.1 model/list 分页

实现时必须确认并覆盖 model/list 的分页语义。不能只取第一页后就判定模型不存在。若协议返回 nextCursor，必须在严格页数/条目上限下完整拉取，防止 catalog 变大后出现假阴性。

# 16. Runtime 安全时序（最终目标）

Runner Tick
  |
  +-- Load / validate config
  |
  +-- Backoff / coordination maintenance
  |
  +-- Leader Election
  |
  +-- account/rateLimits/read
  |
  +-- State Machine -> candidate trigger(s)
  |
  +-- AutoAnchor armed?
        |
        +-- Resolve Execution Profile (LIVE)
        |      |
        |      +-- INVALID/UNAVAILABLE
        |      |      -> audit skip
        |      |      -> NO CLAIM
        |      |      -> NO MODEL CALL
        |      |
        |      +-- VALID
        |             |
        |             +-- Claim event(s)
        |             +-- Lease Revalidate
        |             +-- codex exec
        |             +-- verify quota
        |             +-- finalize claim(s)
        |             +-- emit ONE invocation event
        |
        +-- Runner persists ONE invocation audit
        +-- Update attempt/success/failure state
        +-- Sync durable outbox

# 17. 新增 P0 Tickets（CQK-036~048）

| Ticket | 任务 | 级别 |
| --- | --- | --- |
| CQK-036 | Anchor Audit Single Writer；新增 anchorInvocationId；消除重复 History/Outbox | P0 |
| CQK-037 | 抽取通用 app-server request/session 层；新增 config/read + model/list | P0 |
| CQK-038 | Execution Profile Resolver：configured/effective/provider/source/reasoning capabilities | P0 |
| CQK-039 | Install / Apply Config 对 armed AutoAnchor 做模型与 reasoning 强语义门禁 | P0 |
| CQK-040 | Runtime Anchor 前 Live Profile Revalidation，且必须在 Claim 之前 | P0 |
| CQK-041 | Anchor Audit/Runner Log 记录 configured/effective Profile | P0 |
| CQK-042 | Anchor state 升级 attemptCount/successCount/failedCount/lastAttemptAt/lastSuccessAt | P0 |
| CQK-043 | 统一 Quota/Profile app-server 错误分类与 retryable | P0 |
| CQK-044 | Install Probe 2-round 有界自动重试 | P0 |
| CQK-045 | Install 中文阶段式 Preflight / Detailed 原始错误 | P0 |
| CQK-046 | Status Execution Profile + Cache + -Live 刷新 | P0 |
| CQK-047 | P0 contract/fault/regression 测试矩阵 | P0 |
| CQK-048 | 双机实机 Soak + 故障注入 + Release Gate | P0 Release Gate |

# 18. 推荐实施顺序

CQK-036：先清理 Anchor Audit 双写，建立 Invocation 唯一性。

CQK-037：抽通用 app-server request 层，为 Profile 能力打基础。

CQK-038：实现 Execution Profile Resolver 与 Catalog/Provider 语义。

CQK-039：Install / Apply Config 强门禁。

CQK-040：Runtime Gate 放到 Claim 前。

CQK-041~042：日志与 Anchor Accounting 同步升级。

CQK-043~044：统一错误分类，再实现 Install bounded retry；避免在错误分类不稳定时写重试策略。

CQK-045~046：完善 Install/Status 中文 UX。

CQK-047：全量自动测试与契约测试。

CQK-048：两台真实 Windows 机器完成 soak/fault injection 后才能进入 Beta Release。

# 19. P0 自动测试矩阵

| ID | 场景 | 断言 |
| --- | --- | --- |
| T01 | model="gpt-5.6 luna" | L1 格式失败；Install NO |
| T02 | 合法形状但不存在的模型 | model/list 不存在；Install NO；task 不修改；exec=0 |
| T03 | 模型存在但 effort 不支持 | Install/Apply NO；exec=0 |
| T04 | model/effort 均留空 | config/read + catalog 得到 effectiveModel/effectiveEffort |
| T05 | model/list 分页 | 跨页找到模型，不能第一页未命中就 INVALID |
| T06 | Install 时有效，运行前模型下线 | Runtime INVALID；claim=0；exec=0 |
| T07 | 1 个 trigger | 1 exec = 1 Anchor Audit = 1 Outbox = 1 History |
| T08 | 2 个 reset 同轮 | 2 Claim + 1 exec + 1 Invocation Audit |
| T09 | exec nonzero | attempt+1 / failed+1 / success 不变 |
| T10 | Profile validation fail | attempt/success/failed 均不增加 |
| T11 | Install Round1 NETWORK_ERROR, Round2 OK | 最终 Installed YES |
| T12 | Install 连续两轮 NETWORK_ERROR | Installed NO |
| T13 | AUTH_ERROR | 不做第二轮 |
| T14 | SCHEMA_UNKNOWN | 不盲目 retry |
| T15 | Proxy 配置 + 两轮失败 | 低层 attempt <= 4 |
| T16 | runtime/local/remote audit | 同一 invocation Profile 完全一致 |
| T17 | status.cmd | 不触发 Live catalog query |
| T18 | status -Live | 刷新 Profile + Quota |
| T19 | PowerShell 7 | 全部通过 |
| T20 | Windows PowerShell 5.1 | 全部通过 |

# 20. 双机 Soak / 故障注入 Release Gate

当前仓库已经有 soak runbook，但真正实机执行仍应作为发布门禁。本轮完成 P0 后重新从候选 commit 执行：

两台 Windows 机器使用不同任务触发时间，验证 Leader 不抖动。

Git 协调断网/恢复，验证 pending global backoff 和 Lease maintenance。

同一 Anchor Event 双机竞争，只允许一个 Claim 胜出、一个 codex exec。

LOCAL_ONLY 人工在 exec 后 state 保存前杀进程，确认 durable claim 不重复调用。

Profile 在 Install 后变化，Runtime 必须在 Claim 前阻止执行。

Proxy 瞬断/恢复，Install 两轮有界重试符合预期。

History/Outbox/Runtime Log 对 Anchor Invocation 一致，且无重复审计。

# 21. P0 Definition of Done

AutoAnchor enabled 时，模型或思考等级语义错误绝不能通过 Install / Apply Config。

无法证明 Execution Profile 有效时，Runtime 不得创建 Claim、不得调用模型。

Execution Profile 的校验来源是当前本机 Codex CLI/账号/Provider，而不是项目内静态模型白名单。

一次物理 codex exec 只能产生一个 anchorInvocationId 和一条 Invocation Audit。

runtime log、local history、remote history 对同一 Invocation 保存一致的 effective profile。

Profile validation 失败不计真实 attempt；真正启动 exec 后失败才计 attempt/failed。

Install 对 NETWORK_ERROR/TIMEOUT/EOF 最多自动重试一轮，绝不无限重试。

AUTH_ERROR / PROFILE_INVALID / SCHEMA_UNKNOWN 等非 retryable 问题不做无意义重试。

Status 可以显示 configured/effective model、reasoning、provider、source、validation 和最近校验时间。

默认 status.cmd 不因查看状态额外做 Live Catalog 网络请求。

PS7 / WinPS5.1 / Contract / PSScriptAnalyzer / Secret Scan 全绿。

双机 soak + 故障注入完成后才创建 v0.9.x Beta Release。

# 22. 本轮明确不做

不新增新的 AutoAnchor trigger。

不重写为 Python/.NET。

不把当前 Codex 模型列表硬编码进仓库。

不把 status 做成 GUI/Web。

不让 Install 或 Runtime 无限重试网络错误。

不因为 Status 展示方便而把完整 config/read 原文写入日志。

不改变 MonitorOnly 的“只读额度、不调用模型”核心契约。

# 23. 安全与隐私约束

新增 config/read / model/list 后必须坚持字段白名单。尤其 config/read 不能整体 ConvertTo-Json 后直接写日志/History，只提取 Profile 需要的 model、model_reasoning_effort、model_provider 及必要的无敏感元数据。

所有 app-server 错误进入用户输出前继续调用现有敏感信息脱敏函数。

Execution Profile cache 只保存 model/effort/provider/source/validation/validatedAt，不保存 token、账号详情、完整 config。

Provider 字段仅用于判断执行环境一致性和状态展示。

模型目录如果包含额外描述字段，默认不持久化整份 catalog。

# 24. 状态 Schema 迁移

anchors 旧结构需要无损兼容：

旧：
anchors = {
  day,
  count,
  lastAnchorAt
}

新：
anchors = {
  day,
  attemptCount,
  successCount,
  failedCount,
  lastAttemptAt,
  lastSuccessAt
}

迁移建议保守：旧 count 迁移到 attemptCount；由于无法判断历史 count 中哪些真正成功，successCount 不应盲目等于 count。可以标记 migrationUnknown=true，或只从新版本开始准确统计。Status 对迁移前历史用“历史成功数未知”说明，避免制造虚假的精确数据。

# 25. 发布判断

当前结论 CQK-021~035 已经把基础架构、Windows 兼容、Status、分布式 Claim、Backoff、Release Engineering 打到较高水平。下一轮真正的发布阻断点已经从“基础可靠性”转移到“主动模型调用的执行配置可验证性 + 审计唯一性 + Install 恢复能力”。完成 CQK-036~048 并通过实机 Soak 后，才适合进入 v0.9.x Beta Release。

# 26. 审查依据

本设计基于 2026-09-10 当前 main，审查基线：

cdca944837222638ef96d5bb0eafb8da52ce3d5a

重点核对文件/范围：

scripts/install.ps1：当前一次 quota probe、计划任务注册、ConfigFile 贯通。

scripts/common.ps1：AutoAnchor model/reasoningEffort 当前仅静态安全形态校验。

scripts/auto-anchor.ps1：Claim → Lease Revalidate → codex exec → verify → audit/state。

scripts/runner.ps1：AutoAnchor events、runtime log、significant history persistence。

scripts/quota-client.ps1：app-server rateLimits read、proxy/direct fallback、当前错误分类。

scripts/status.ps1 / status-display.ps1 / status-assessment.ps1：中文状态面板与当前 model/effort 展示。

scripts/github-sync.ps1：Durable Outbox 与 Immutable Remote History。

.github/workflows 与 main-protection Ruleset：发布门禁与五项 required checks。