Codex Monitor

仓库审查、架构整改与后续开发计划

Repository Audit & Development Plan

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 仓库 | Super-YYQ/codex-Monitor |
| 审查分支 | main |
| 审查基线 Commit | 5594c1cd5e2e34c1fba5a33ab111811e7b15f879 |
| 文档版本 | v1.0 |
| 文档日期 | 2026-08-30 |
| 目标平台 | Windows 10/11，PowerShell 5.1/7 |

用途：作为下一阶段修复、重构、测试、CI 与发布的直接开发依据

# 1. 执行摘要

当前仓库已经不是简单的额度轮询脚本，而是一套由 Windows Task Scheduler 驱动、通过 Codex 官方 app-server 读取额度、通过 Git 分支实现多机 Leader Lease、支持本地审计日志与可选 GitHub 同步，并保留实验性 AutoAnchor 能力的完整工具。整体架构思路较成熟，模块职责清晰，测试覆盖也明显高于普通个人脚本项目。

但是，从“长期无人值守运行”和“公开发布”两个标准看，当前版本仍存在若干关键缺口。最重要的问题集中在协议漂移、分布式副作用控制、配置语义兑现、多机故障边界以及发布工程化。测试全部通过并不能等价于真实环境可靠。

总体建议 下一阶段拆成两条线：第一优先完成 MonitorOnly v1，保证最新官方 quota schema、Windows/npm 安装、多机只读监控、日志与 Git 同步长期稳定；AutoAnchor 保持 Experimental、默认关闭，在真正的跨机 CAS Claim 与故障注入测试完成后再考虑开放。

| 维度 | 评分 | 结论 |
| --- | --- | --- |
| 架构设计 | 8/10 | 模块化合理，Leader Lease / 状态机 / 日志 / 安装层职责清晰 |
| MonitorOnly | 8/10 | 默认只读、不读 auth.json、不抓网页，安全边界清楚 |
| 当前可用性 | 5/10 | 最新 quota schema 可能导致正常响应被判 SCHEMA_UNKNOWN |
| 多机协调 | 7/10 | Lease CAS 正确，但 backoff / history / anchor 有边界缺陷 |
| 安全与隐私 | 7/10 | 有 allowlist 与脱敏，但若干隐私配置未兑现 |
| Windows 兼容 | 6/10 | 计划任务设计良好，npm codex.cmd 启动需修复 |
| 测试 | 7.5/10 | 覆盖充分，但 mock 与真实协议存在漂移风险 |
| GitHub 工程化 | 4.5/10 | 缺 CI、LICENSE、SECURITY、根 README、ruleset |
| AutoAnchor | 4/10 | 默认关闭正确，但当前不是严格的 distributed at-most-once |
| 发布成熟度 | 5.5/10 | 适合 Beta/Prototype，不建议直接标记稳定版 |

# 2. 当前系统范围与设计基线

当前实现主要包括以下模块：

| 模块 | 主要职责 |
| --- | --- |
| common.ps1 | 配置合并/校验、JSON 原子写、脱敏、机器标识、backoff、互斥、外部进程执行 |
| quota-client.ps1 | 启动 codex app-server，通过 JSON-RPC 调用 account/rateLimits/read |
| state-machine.ps1 | 额度快照差异、reset/limit/auth/schema 事件、processedEventIds、AutoAnchor guard |
| leader-lease.ps1 | 通过 Git push non-fast-forward 作为 CAS，实现多机 Leader Lease |
| github-sync.ps1 | 使用 Git plumbing 构造 commit，推送协调分支和 history 分支 |
| logger.ps1 | 本地 JSONL、净化 history、每日 summary、保留期函数 |
| runner.ps1 | 计划任务主流程，串联配置、锁、选主、读取、事件、日志、同步 |
| auto-anchor.ps1 | 实验性 reset 后自动最小模型调用 + 验证 |
| install/apply-config/status/uninstall | 部署、计划任务、配置应用、状态查询、卸载 |

# 3. 风险分级与优先级

| ID | 级别 | 问题 | 影响 |
| --- | --- | --- | --- |
| P0-01 | P0 | Quota parser 与当前官方 app-server schema 不兼容 | 核心 MonitorOnly 可能无法读取真实额度 |
| P0-02 | P0 | AutoAnchor processed-events 是执行后标记，不是真正的跨机 Claim | 双机竞争时可能重复模型调用 |
| P1-01 | P1 | github.push / syncEventsOnly / includeMachineLabel 等配置未实际生效 | 行为与用户配置不一致，含隐私风险 |
| P1-02 | P1 | Backoff 仅本地，不是账号/集群级 | Leader 退避后其他机器可能接管继续查询 |
| P1-03 | P1 | History 多机同日同文件名可能覆盖 | 远程 HEAD 审计数据不完整 |
| P1-04 | P1 | History sync 缺持久化 outbox | 失败文件未必在后续真正重试 |
| P1-05 | P1 | npm codex.cmd 可能被 ProcessStartInfo 直接启动失败 | 部分 Windows npm 安装场景不可用 |
| P1-06 | P1 | 日志仓库只做路径隔离，不能证明是专用仓库 | 配置错误时可能推到其他 Git 仓库 |
| P1-07 | P1 | retentionDays 有函数无主流程调用 | 长期运行日志持续增长 |
| P2-01 | P2 | 无 CI / LICENSE / SECURITY / 根 README / ruleset | 公开发布工程质量不足 |
| P2-02 | P2 | status 标注 READ-ONLY 但会写本地 machine.json / git fetch | 文档语义不够精确 |

# 4. P0-01：重构 Codex Quota Schema 解析

现有解析器将 rateLimits 下除 rateLimitReachedType 外的其他键近似视为“窗口”，并要求每个窗口包含 windowDurationMins、usedPercent、resetsAt。该假设对早期/简化结构有效，但对当前 app-server v2 返回结构过于严格。

rateLimits 可能包含 limitId、limitName、planType、credits、individualLimit、spendControlReached 等元数据字段。

primary / secondary 可能为空；windowDurationMins 或 resetsAt 也允许为空。

响应可能包含 rateLimitsByLimitId，表示多个独立额度 bucket。

不能继续使用“未知键都是窗口”的策略，否则协议增加普通 metadata 也会让整个读取失败。

## 4.1 目标内部模型

QuotaSnapshot
  sourceSchemaVersion
  accountPlanType
  buckets[]
    bucketId
    bucketName
    planType
    windows[]
      windowType
      windowDurationMins?
      usedPercent?
      resetsAt?
    rateLimitReachedType?
    credits?
    rawMetadata?

状态机唯一键建议由 windowName 升级为 bucketId + windowType，防止多 bucket 或未来新窗口互相覆盖。

## 4.2 解析策略

明确白名单解析 primary / secondary 等窗口字段，不再遍历全部键并尝试当窗口。

允许 optional/null 字段；字段不足时降低该窗口可用信息，而非直接判整个响应 SCHEMA_UNKNOWN。

优先解析 rateLimitsByLimitId；不存在时将 rateLimits 兼容为单 bucket。

只有根层级完全无法识别、没有任何可用 bucket/window 时才返回 SCHEMA_UNKNOWN。

未知 metadata 可保留到 rawMetadata，但不得进入 reset 判断和 AutoAnchor guard。

## 4.3 协议契约测试

| Fixture | 覆盖场景 |
| --- | --- |
| rate-limits-current-v2.json | limitId + planType + primary + secondary |
| rate-limits-secondary-null.json | secondary=null |
| rate-limits-null-window-fields.json | duration/reset 等字段为 null |
| rate-limits-multi-bucket.json | rateLimitsByLimitId 多 bucket |
| rate-limits-credits.json | credits / spendControlReached metadata |
| rate-limits-unknown-metadata.json | 未知 metadata 不破坏解析 |
| rate-limits-unrecognized-root.json | 真正无法识别时才 fail closed |

# 5. P0-02：AutoAnchor 改为真正的分布式 Side-effect Claim

当前跨机幂等顺序是“读 processed-events → 执行 codex exec → 写 processed-events”。它只能防止已经成功写 marker 的事件再次执行，不能阻止两台机器同时看到“未处理”后分别执行。

当前：
CHECK remote marker
    ↓
EXECUTE codex exec
    ↓
MARK processed

目标：
CLAIM event by CAS
    ↓
REVALIDATE leader lease
    ↓
EXECUTE codex exec
    ↓
COMPLETE / FAILED

## 5.1 新的协调数据结构

coordination/
  lease.json
  backoff.json
  events/
    <eventId>.json

event file:
{
  "schema": 1,
  "eventId": "...",
  "state": "CLAIMED|COMPLETED|FAILED|EXPIRED",
  "ownerId": "...",
  "claimedAt": "...",
  "claimExpiresAt": "...",
  "completedAt": "...",
  "result": "..."
}

## 5.2 Claim 流程

读取远程协调分支 HEAD。

event 文件不存在时，基于当前 parent commit 创建 CLAIMED 并 push。

push non-fast-forward 失败即认为其他机器已经抢占，当前机器禁止执行模型。

Claim 成功后重新读取 lease，要求 ownerId==当前机器且剩余时间大于安全执行窗口。

执行 codex exec；成功或失败均更新 event 为 COMPLETED/FAILED。

执行结果不确定时默认不得自动重试，宁可漏一次，也避免重复副作用。

AutoAnchor 核心原则 目标是 at-most-once，而不是尽最大努力成功。任何“是否已经执行过”无法证明的场景都应 fail closed。

# 6. P1：配置语义重构

所有公开配置都必须有自动化测试证明生效；否则应删除该配置项。尤其是 push=false 和 includeMachineLabel=false，不允许出现“配置写了但程序不执行”的情况。

## 6.1 推荐配置结构

{
  "mode": "MonitorOnly",
  "poll": {
    "intervalMinutes": 15,
    "minimumIntervalMinutes": 5
  },
  "leader": {
    "enabled": true,
    "leaseTtlMinutes": 45,
    "graceMinutes": 5,
    "label": "Home PC"
  },
  "github": {
    "coordination": {
      "enabled": true,
      "repoPath": "...",
      "branch": "cqk/coordination"
    },
    "historySync": {
      "enabled": true,
      "push": true,
      "branch": "cqk/history",
      "eventsOnly": true
    }
  },
  "logging": {
    "retentionDays": 90,
    "includeMachineLabel": false
  },
  "codex": {
    "command": "auto",
    "queryTimeoutSeconds": 20,
    "autoAnchor": {
      "enabled": false,
      "prompt": "Reply exactly OK.",
      "maxPerDay": 6,
      "minimumGapMinutes": 60
    }
  }
}

## 6.2 配置验收要求

| 配置 | 必须验证的行为 |
| --- | --- |
| historySync.push=false | 任何 history push 不得发生；coordination push 由 coordination.enabled 独立决定 |
| includeMachineLabel=false | 本地/远程 history 中均不得出现 machineLabel |
| eventsOnly=true | 无事件普通轮询不得产生远程 history 写入 |
| retentionDays=N | Runner 自动清理超过 N 天本地文件 |
| coordination.enabled=false | 明确进入 LOCAL_ONLY，并在 status 中醒目标识多机不安全 |

# 7. P1：多机 Global Backoff

当前 backoff.json 是机器私有状态。Leader 发生 429 或认证错误后停止续租，租约到期后另一台机器可能接管并继续查询，从而跨机器绕过退避。

## 7.1 推荐结构

coordination/backoff.json
{
  "schema": 1,
  "until": "2026-08-30T18:00:00+08:00",
  "reason": "429",
  "sourceOwnerId": "...",
  "setAt": "..."
}

Leader Election 后、Quota Read 前检查 global backoff。

Global backoff 有效时 Leader 只续租，不访问 Codex；Passive 保持 Passive。

AUTH_ERROR 使用较长 backoff，429 / usage limit 使用相对短 backoff。

远程协调不可达时 AutoAnchor 必须禁止；MonitorOnly 进入 DEGRADED 且不得高频重试。

# 8. P1：History 改为不可变事件 + Durable Outbox

当前多机共用 events-YYYY-MM-DD.jsonl 文件名，在 Leader 切换后可能覆盖远程同日文件；失败同步又没有真正持久化 pending 队列。

## 8.1 推荐远程目录

history/
  2026-08-30/
    <machineId>/
      20260830T160103_WINDOW_RESET_<eventId>.json
      20260830T163244_LEADER_CHANGED_<eventId>.json
      20260830T170012_AUTH_ERROR_<eventId>.json

summary/
  2026-08-30/
    <machineId>.json

## 8.2 Durable Outbox

runtime/outbox/
  <eventId>.json
runtime/sync-state.json

事件首先写 immutable outbox 文件。

GitHub push 成功后才移动或标记 sent。

Runner 每次启动都先扫描 pending outbox，再处理新事件。

CAS 冲突、网络失败、凭证失败均不得丢失 pending。

远程事件路径唯一，避免覆盖和 merge。

# 9. P1：Windows 外部命令启动统一化

Windows npm 全局安装通常暴露 codex.cmd。当前代码能够发现 .cmd，但后续直接交给 ProcessStartInfo(UseShellExecute=false) 存在兼容风险。

## 9.1 Resolve-ExecutableLaunchSpec

.exe / native
  executable = path
  args = original args

.ps1
  executable = pwsh.exe / powershell.exe
  args = -NoProfile -ExecutionPolicy Bypass -File <script> ...

.cmd / .bat
  executable = %ComSpec%
  args = /d /s /c "<cmd> <escaped args>"

other
  Get-Command resolve, then recurse by extension

quota-client、AutoAnchor、测试 mock 以及未来所有外部命令统一走 launcher。

# 10. P1：专用日志仓库绑定与 Push 防护

repoPath 与 keeper 路径不重叠只能证明“不是当前 keeper repo”，不能证明“这是专用日志仓库”。

## 10.1 Marker 方案

.codex-quota-keeper-repository.json
{
  "schema": 1,
  "repoId": "<uuid>",
  "createdFor": "codex-quota-keeper",
  "createdAt": "...",
  "allowedBranches": [
    "cqk/coordination",
    "cqk/history"
  ]
}

首次 setup-log-repo 显式初始化 marker。

本地 runtime 保存 repoId + normalized origin fingerprint。

每次 push 前重新校验 marker、repoId、origin。

拒绝 main/master/develop/release 等常见业务分支名作为协调/日志分支。

remote URL 中的 userinfo/PAT 必须整体脱敏。

# 11. 安全与隐私整改

| 项目 | 当前状态 | 整改要求 |
| --- | --- | --- |
| auth.json / token | 未主动读取，方向正确 | 保持硬性禁止；禁止复制、上传、记录 |
| History allowlist | 已有 | 继续结构化 allowlist，不允许原始 payload 直传 |
| Error 脱敏 | 已有基础规则 | 新增 ghp_/github_pat_/gho_/ghu_/ghs_/ghr_ 与 URL userinfo |
| machineLabel | 可进入远程 | includeMachineLabel=false 必须严格生效，建议默认 false |
| config.json | gitignored | 保持；PAT/token 不允许进入 config |
| AutoAnchor prompt | 白名单且不写 history | 保持；限制长度/字符集并测试 |

# 12. 日志与可观测性

建议统一 EventRecord，避免 log/history/status 各自维护不同版本字段，并为每轮 Runner 增加 runId。

EventRecord
  schema
  ts
  level
  event
  machineId
  machineLabel?
  role
  mode
  runId
  windows/buckets
  errorKind?
  error?
  correlationId?
  version

Retention 应在 Runner 完成阶段自动执行；清理失败只记录，不影响核心监控。

# 13. 状态机与 Reset 识别

现有 reset 逻辑使用 previous.resetsAt 已过期且 current.resetsAt 前移作为主要依据，这比根据 usedPercent 下降直接猜 reset 更稳妥，应继续保留“只有明确证据才产生 WINDOW_RESET_OBSERVED”的原则。

window key 改为 bucketId + windowType。

eventId 改为 SHA-256(bucketId|windowType|windowDuration|previousResetsAt|reset)。

窗口消失只记录，不推断 reset。

字段为 null 时不得强制转换 long；跳过 reset 判断但允许 partial status。

processedEventIds 仅用于本地去重；跨机幂等由 remote claim 负责。

# 14. 测试体系升级

## 14.1 测试层级

| 层级 | 内容 | 真实凭证 |
| --- | --- | --- |
| Unit | 配置、脱敏、JSON、状态机、launcher、marker 校验 | 否 |
| Protocol Contract | 基于官方 v2 schema 的固定 response fixtures | 否 |
| Integration | 本地 bare Git origin + 两个 clone，验证 CAS/lease/history/outbox | 否 |
| Fault Injection | 网络失败、push rejection、崩溃、claim 未完成、lease 临界过期 | 否 |
| Optional Live Smoke | 手动只读 account/rateLimits/read | 是，默认 CI 禁用 |

## 14.2 必须新增的并发/故障测试

两台机器同时 acquire leader，只能一个成功。

两台机器同时对同一 reset 做 AutoAnchor claim，只能一个 CLAIMED。

Claim 成功后执行前 lease 过期，不得执行模型。

codex exec 成功但 complete push 失败，下一机器不得自动重试该 event。

Global backoff 期间 Leader 继续续租但不读取 Codex。

Leader backoff 后 Passive 不得接管并绕过退避。

History push race 后两个不同 immutable event 都最终存在。

Outbox push 失败后下一轮自动重试成功。

includeMachineLabel=false 时所有 history fixture 中无 label。

historySync.push=false 时调用链中不存在 history git push。

npm codex.cmd launcher 在 Windows PowerShell 5.1 / PowerShell 7 均可启动 mock。

最新官方 schema fixture 不触发 SCHEMA_UNKNOWN。

# 15. GitHub CI / 仓库工程化

.github/
  workflows/
    test-windows.yml
    security.yml
README.md
LICENSE
SECURITY.md
CHANGELOG.md
CONTRIBUTING.md        # 可选
docs/
  architecture.md
  operations.md
  security-model.md

## 15.1 CI 建议

| Job | 运行环境 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| pwsh-tests | windows-latest / PowerShell 7 | tests/run-all.ps1 |
| ps51-tests | windows-latest / Windows PowerShell 5.1 | 兼容性与 launcher |
| lint | windows-latest | PSScriptAnalyzer |
| secret-scan | GitHub | Secret scanning / push protection + 自定义兜底 |
| contract-tests | windows-latest | 官方 schema fixtures |

主分支建议启用 ruleset：至少要求 CI 通过、禁止 force push、限制删除。正式 Release 前建议开启。

# 16. 文档与发布结构

## 16.1 根 README 必须说明

一句话定位：Windows Codex quota monitor，默认 MonitorOnly。

不抓网页、不读取 auth.json、不需要常驻 UI。

快速开始：下载/配置/安装/status/卸载。

多机 Leader 协调必须使用专用 Private Git 仓库。

AutoAnchor 作为 Experimental 单独章节，默认关闭，不承诺零风控或政策安全。

支持矩阵：Windows 10/11、PowerShell 5.1/7、Codex CLI 安装方式。

Troubleshooting：codex.cmd、Git 凭证、计划任务、DEGRADED、SCHEMA_UNKNOWN。

## 16.2 版本策略

| 版本 | 定位 | 允许能力 |
| --- | --- | --- |
| 0.2.x | 修复/重构阶段 | 协议兼容、配置语义、Windows launcher、测试 |
| 0.9.0-beta | MonitorOnly Beta | 多机监控 + history + status；AutoAnchor 仍实验 |
| 1.0.0 | MonitorOnly Stable | 稳定只读监控、CI、文档、发布包 |
| 1.x-experimental | AutoAnchor Experimental | 完成 remote claim / fault injection 后再开放 |

# 17. 分阶段开发计划

| 阶段 | 目标 | 主要任务 | 完成条件 |
| --- | --- | --- | --- |
| Phase 1 | 恢复核心可用性 | Quota v2 parser、contract fixtures、null/multi-bucket 支持 | 真实当前 schema 可稳定解析，旧测试回归 |
| Phase 2 | 配置与 Windows 稳定性 | 配置拆分、push/label/retention 生效、统一 launcher | 所有公开配置都有行为测试 |
| Phase 3 | 多机数据可靠性 | Global backoff、immutable history、outbox、repo marker | 断网/竞争/Leader 切换不丢日志、不误推 |
| Phase 4 | AutoAnchor 安全重构 | Remote Claim、lease revalidate、不确定结果 fail closed | 同 event 最多一次副作用 |
| Phase 5 | 工程化发布 | CI、LICENSE、SECURITY、根 README、ruleset、CHANGELOG | 0.9.0-beta 可公开安装 |
| Phase 6 | 稳定版 | 多机 soak test、故障注入、文档收尾 | MonitorOnly v1.0.0 |

# 18. 可直接转为 Issue / Ticket 的任务清单

| Ticket | 任务 |
| --- | --- |
| CQK-001 | 重写 RateLimitSnapshot parser，支持当前 v2 schema |
| CQK-002 | 增加官方 schema contract fixtures 与多 bucket 测试 |
| CQK-003 | 状态机 window key 升级为 bucketId + windowType |
| CQK-004 | 实现 Resolve-ExecutableLaunchSpec，支持 exe/ps1/cmd/bat |
| CQK-005 | 修复 github history push 配置行为 |
| CQK-006 | 修复 logging.includeMachineLabel 隐私开关 |
| CQK-007 | Runner 接入 Invoke-LogRetention |
| CQK-008 | 实现 Global Backoff coordination |
| CQK-009 | History 改为 immutable event files |
| CQK-010 | 实现 durable outbox + sync-state |
| CQK-011 | 实现专用日志仓库 marker + origin fingerprint |
| CQK-012 | 增强 Git/PAT/URL userinfo 脱敏 |
| CQK-013 | AutoAnchor 实现 remote event CAS claim |
| CQK-014 | AutoAnchor 执行前重新验证 Leader Lease |
| CQK-015 | 增加双机并发 AutoAnchor fault injection test |
| CQK-016 | 增加 backoff/leader takeover 并发测试 |
| CQK-017 | 增加 GitHub Actions Windows PS7/PS5.1 流水线 |
| CQK-018 | 增加 PSScriptAnalyzer 与 Secret Scan |
| CQK-019 | 增加根 README / LICENSE / SECURITY / CHANGELOG |
| CQK-020 | 0.9.0-beta 多机 soak test 与发布验收 |

# 19. MonitorOnly v1.0 Definition of Done

当前官方 app-server quota schema 正常解析，未知 metadata 不会导致误报。

不读取 auth.json、不抓网页、不写 Codex 安装目录、不调用模型。

Windows npm codex.cmd 与 native executable 均可工作。

多机同时运行时任意时刻最多一个正常查询 Leader。

429/认证错误退避不会被另一台机器绕过。

History 断网后最终可恢复同步，Leader 切换不覆盖历史事件。

push=false / includeMachineLabel=false 行为严格兑现。

专用日志仓库身份被验证，误配置业务仓库时拒绝 push。

Windows PS7/PS5.1 CI 全部通过。

仓库具备 README、LICENSE、SECURITY、CHANGELOG 与升级说明。

AutoAnchor 不作为 MonitorOnly v1.0 稳定性验收前提；开启时必须明确标识 Experimental。

# 20. AutoAnchor 单独验收标准

同一 eventId 在两台机器并发条件下只能有一个远程 Claim 成功。

未成功 Claim 的机器绝不执行 codex exec。

执行前再次确认 Leader Lease 属于当前机器且剩余时间充分。

执行结果不确定时不得自动重试。

429、AUTH_ERROR、SCHEMA_UNKNOWN、remote coordination 不可达时全部 fail closed。

每日次数、最小间隔、本地状态、远程 claim 多层限制同时存在。

实验功能默认关闭，安装器不自动开启，README 明确风险。

# 21. 推荐实施顺序（最小返工）

冻结 AutoAnchor 新功能开发，避免继续基于旧 quota model 叠逻辑。

先完成 CQK-001~003，稳定新的 quota domain model。

完成 CQK-004~007，清理配置与 Windows 基础层。

完成 CQK-008~012，解决多机与 history 数据一致性。

发布 MonitorOnly 0.9.0-beta，并在至少两台 Windows 机器连续运行数天。

最后处理 CQK-013~016 的 AutoAnchor 分布式副作用模型。

CQK-017~019 工程化任务与 Phase 2~4 并行推进。

核心原则：先让只读监控成为一个完全独立、稳定、可公开解释的产品，再处理实验性主动请求。

# 22. 参考资料

OpenAI Codex app-server README: https://github.com/openai/codex/blob/main/codex-rs/app-server/README.md

OpenAI Codex app-server protocol v2 schema: https://github.com/openai/codex/tree/main/codex-rs/app-server-protocol/schema/json/v2

GetAccountRateLimitsResponse schema: https://github.com/openai/codex/blob/main/codex-rs/app-server-protocol/schema/json/v2/GetAccountRateLimitsResponse.json

Using Codex with your ChatGPT plan: https://help.openai.com/en/articles/11369540-using-codex-with-your-chatgpt-plan

How banked Codex resets work: https://help.openai.com/en/articles/20001498-how-banked-codex-resets-work

Microsoft ProcessStartInfo.UseShellExecute: https://learn.microsoft.com/dotnet/api/system.diagnostics.processstartinfo.useshellexecute

Microsoft CreateProcess: https://learn.microsoft.com/windows/win32/api/processthreadsapi/nf-processthreadsapi-createprocessa

Repository reviewed: https://github.com/Super-YYQ/codex-Monitor

# 23. 文档说明

本文件基于 2026-08-30 main 分支 commit 5594c1cd5e2e34c1fba5a33ab111811e7b15f879 的审查结果生成。若后续仓库实现发生较大变化，应更新基线 commit 并重新执行协议、并发、安全和发布审查。